# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

АО  «Оренбургкоммунэлектросеть»

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1, 13(2)-13(5)и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 2 года с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение; | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления предоставить недостающие сведения и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдачи заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3 рабочих дня с даты получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2 | Подготовка индивидуальных технических условий и заключение договора об осуществлении технологического присоединения с вышестоящей сетевой организацией | При необходимости подачи заявки в вышестоящую сетевую организацию | 2.1. Подготовка индивидуальных технических условий и направление заявки на технологическое присоединение в вышестоящую сетевую организацию. 2.2. Направление заявителю уведомления об увеличении срока подготовки договора на ТП в связи с подачей заявки в вышестоящую сетевую организацию | Письменная форма, направляется в вышестоящую сетевую организацию способом, позволяющим подтвердить факт получения Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения. | 20 рабочих дней с даты поступления заявки Не регламентируется | Пункт 30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.2. Получение договора об осуществлении технологического присоединения от вышестоящей сетевой организации | Письменная форма договора и технических условий, позволяющая подтвердить факт получения | 20 рабочих дней с даты получения заявки от АО «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | АО «Оренбургкоммунэлектросеть»в Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов направляет заявление об установлении платы за технологическое присоединение |  | 3.1 Заявление об установлении платы за технологическое присоединение | Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | Не позднее 30 дней после получения договора от вышестоящей сетевой организации | Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение | 3.1.Направление заявителю уведомления о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган | В письменной форме | Не регламентирован | Пункт 30.2. Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 4.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Пункт 30.4 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Согласие заявителя с представленным АО «Оренбургкоммунэлектросеть» проектом договора и ТУ | 4.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра В АО «Оренбургкоммунэлектросеть»с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Письменная форма | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным АО «Оренбургкоммунэлектросеть»проектом договора и (или) несоответствия его Правилам | 4.3. Заявитель направляет АО «Оренбургкоммунэлектросеть»мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Поступление от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора (или протокол разногласий к договору) | 4.4 Направление почтой (выдача при очном посещении офиса обслуживания) откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора подписанного со стороны АО «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.5. АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 15(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 5.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | - | В соответствии с условиями договора | Пункты 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.2. Выполнение АО «Оренбургкоммунэлектросеть» мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 5.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 5.4. Направление заявителем в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» уведомления о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 6 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» уведомления о выполнении технических условий | 6.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт о выполнении технических условий. При наличии замечаний заявителю направляется перечень замечаний в письменной форме. | в течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний | Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 6.2. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий для сдачи объекта в Ростехнадзор | В течение 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления | Пункт 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 6.4.Получение заявителем разрешения органа Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов | Письменное разрешение | Не регламентирован | Пункт 7г Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 6.5. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 6.6. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 3-х рабочих дней после проведения осмотра | Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 6.7. Заявитель возвращает в АО «Оренбургкоммунэлектросеть»один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме в 1 экземпляре. | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 7 | Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение |  | 7.1 Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 8.2. Оформление АО «Оренбургкоммунэлектросеть» и направление (выдача) заявителю Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с условиями договора | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 8.3. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:

| Структурное подразделение | Адрес | Телефон | Факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головное предприятие |
| Управление | 460000, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а | (3532)70-70-60 | (3532) 70-35-85 | clerc@okes.ru |
| Акбулакский РУЭС | 461550, п. Акбулак, ул. Гайко, д. 20 | (35355)22-5-78 |  | akbulak.rues@okes.ru |
| Александровский РУЭС | 461830, с. Александровка, ул. Набережная, д. 3а | (35359)21-6-60 |  | aleksandrovka.rues@okes.ru |
| Беляевский РУЭС | 461330, п. Беляевка, ул. Южная, д.10 | (35334)21-2-14 |  | belyaevka.rues@okes.ru |
| Илекский РУЭС | 461350, п. Илек, ул. Советская, д.86 | (35337)21-5-69 |  | ilek.rues@okes.ru |
| Кувандыкский РУЭС | 462243, г. Кувандык, ул. Октябрьская, д.66 | (35361)23-8-45 |  | kuvandyk.rues@okes.ru |
| Медногорский РУЭС | 462270, г. Медногорск, ул.60-лет ДОСААФ, д.2 | (35379)39-2-36 |  | mednogorsk.rues@okes.ru |
| Новосергиевский РУЭС | 461201, п. Новосергиевка, ул. Речная, д.1 | (35339)21-4-43 |  | novosergievka.rues@okes.ru |
| Октябрьский РУЭС | 462030, с. Октябрьское, ул. Калинина, д. 22 | (35330)23-0-58 |  | oktyabrskoe.rues@okes.ru |
| Переволоцкий РУЭС | 461262, п. Переволоцкий, ул. Заречная, д. 11 | (35338)21-0-59 |  | perevolock.rues@okes.ru |
| Сакмарский РУЭС | 461420, с. Сакмара, ул. Красноармейская, д. 27 | (35331)21-8-84 |  | sakmara.rues@okes.ru |
| Саракташский РУЭС | 462100, п. Саракташ, ул. Победы, д. 98а | (35333)60-6-69 |  | saraktash.rues@okes.ru |
| Соль-Илецкий РУЭС | 461505, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 3 | (35336)25-6-30 |  | solilesk.rues@okes.ru |
| Шарлыкский РУЭС | 461450, с. Шарлык, ул. Больничная, д. 36 | (35358)21-6-30 |  | sharlyk.rues@okes.ru |
| Оренбургский гор. участок | г. Оренбург, ул. Яицкая, д.30 | (3532)78-14-65 |  | m.slobodyanik@okes.ru |
| Абдулинские КЭС |
| Абдулинский гор. участок | 461742, г. Абдулино, ул. Сельхозтехники д. 1/4 | (35355)27-6-09 |  | abdulino@okes.ru |
| Матвеевский РУЭС | 461886, с. Матвеевка, ул. Революционная, д.113 | (35356)21-3-90 |  | v.vishnyakov@okes.ru |
| Пономаревский РУЭС | 461780, с. Пономаревка, ул. Юбилейная 16 | (35357)21-0-78 |  | a.fedoseev@okes.ru |
| Бугурусланские КЭС |
| Структурное подразделение | Адрес | Телефон | Факс | E-mail |
| Бугурусланский гор. участок | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д.111 | (35352)2-14-65 | (35352)2-26-84 | buguruslan.kes@okes.ru |
| Асекеевский РУЭС | с. Асекеево, ул. Коммунальная, д. 25 | (35351)2-22-15; (35351)2-24-53 | (35351)2-19-50 | i.kinzjabaeva@okes.ru; asrues@esoo.ru |
| Северный РУЭС | с. Северное, ул. Чапаева, д. 44 | (35354)2-16-87; (35354)2-15-04 | (35354)2-16-87 | anna-zaharova12@inbox.ru; msharifullina@bk. |
| Бузулукские КЭС |
| Бузулукские КЭС | г. Бузулук, ул. Луговая, д. 10 | (35342) 2-05-17 | (35342) 2-05-17 | buzuluk.kes@okes.ru |
| Бузулукский РЭС | г. Бузулук, ул. Луговая, д. 10 | (35342) 2-59-22 |  | e.visloguzova@okes.ru |
| Грачевский РУЭС | с. Грачевка, ул. Энергетическая, д. 3 | (35344) 2-25-01 |  | gr.bz@okes.ru |
| Колтубановский РУЭС | п. Колтубановский, ул. Красноармейская, д. 4 | (35342) 3-75-47 |  | s.butusov@okes.ru |
| Курманаевский РУЭС | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 20 | (35341) 2-17-55 |  | a.grigorev@okes.ru |
| Первомайский РУЭС | п. Первомайский, ул. Северная, д. 3 | (35348) 4-15-22 |  | perv.bz.marat@okes.ru |
| Плешановский РУЭС | с. Плешаново, ул. Энергетиков, д. 10 | (35345) 3-22-91 |  | a.kirsh@okes.ru |
| Ташлинский РУЭС | с. Ташла, ул. Садовая, д. 57а | (35347) 2-11-74 |  | v.zadorozhnyi@okes.ru |
| Тоцкий РУЭС | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д.2а | (35349) 2-11-60 |  | u.garshin@okes.ru |
| Орские КЭС |
| Орские КЭС | г. Орск, пер. Сенчука, д.18 | 8(3537)20-30-80 | 8(3537)22-24-50 | orskie.kes@okes.ru |
| Адамовский РУЭС | п. Адамовка, пер. Северный, д. 2 | 8(35365)2-21-63 | 8(35365)2-28-78 | adamovka.rues@okes.ru |
| Домбаровский РУЭС | п. Домбаровский, ул. Промышленная, д.6 | 8(35367)2-16-36 |  | Dombarovka.rues@okes.ru |
| Кваркенский РУЭС | с. Кваркено, ул. Советская, д. 31 | 8(35364)2-14-45 | 8(35364)2-14-91 | Kvarkeno.rues@okes.ru |
| Новоорский РУЭС | п. Новоорск, ул. Комарова, д.1 | 8(35363)7-06-13 | 8(35363)7-10-34 | Novoorsk.rues@okes.ru |
| Новотроицкий РУЭС | г. Новотроицк, ул.Железнодорожная, 19 а | 8(3537)67-57-76 |  | ntsk.okes@okes.ru |
| Гайский РУЭС | г. Гай, ул. Молодежная 4 г | 8(35362)4-21-26 |  | aa.makarov@okes.ru |
| Сорочинские КЭС |
| Сорочинские КЭС | г. Сорочинск, ул. К. Маркса, д.233 | (35346) 4-32-02 | (35346) 4-30-81 | sorochinsk.kes@okes.ru |

# Footnotes

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442